РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» февраля 2026 года                                                                                          № 98

с. Шелаболиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 22 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы» (далее – постановление) следующего содержания: приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать утратившими силу постановления Администрации района:

от 30.01.2025 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы»»;

от 09.09.2024 № 406 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 10.09.2020 № 366 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы»»;

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике.

Приложение: Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы и приложения к ней, на 20 л. в 1 экз.

Глава района                                                                                                 А.Н. Шушунов

Приложение

к постановлению Администрации района от «19» февраля 2026 года № 98

«Приложение к постановлению Администрации района от «10» сентября 2020 г. № 366

Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель программы | Отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике. |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Шелаболихинского района, Администрации сельсоветов. |
| Цель Программы | Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: Оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность; Выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту улично–дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района. |
| Индикаторы и показатели Программы | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения; Доля автомобильных дорог, оформленных в муниципальную собственность. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2025 годы. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 96961,8 тыс. руб.; за счет средств районного бюджета – 15992,3 тыс. руб.; За счет средств краевого бюджета –80969,5 тыс. руб. |
| Ожидаемый результат реализации Программы | В результате реализации Программы к 2025 году предполагается: 1. Развитие систем дорожной инфраструктуры. 2. Развитие автомобильных дорог общего пользования. 3. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. 4. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Развитие дорожной  инфраструктуры Шелаболихинского района является необходимым условием улучшения качества жизни населения в селе.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Шелаболихинского района. Они связывают территорию поселений с соседними территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность муниципального образования, во многом определяют возможности развития поселений, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Шелаболихинский район граничит на востоке с Павловским районом (районный центр с. Павловск), на северо-востоке – с Тальменским районом (районный центр с. Тальменка), на севере – с Новосибирской областью. На западе и северо-западе проходит граница с Каменским районом (г. Камень-на-Оби), на юге – с Тюменцевским и Ребрихинским районами (районные центры с. Ребриха и с.Тюменцево).

Село Шелаболиха является Административным центром Шелаболихинского района. Транспортная доступность до краевого центра – автомобильная – 86 км, осуществляется по региональной дороге Барнаул – Камень-на-Оби. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции – Ребриха – 61 км.

К недостаткам улично-дорожной сети муниципального образования Шелаболихинского района можно отнести следующее:

отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям согласно требованиям СНиП;

автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

- Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков ее реализации

Прогнозирование развития дорожной деятельности опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры – это удовлетворение потребностей населения.

Целью Программы являются:

Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений.

- Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям деятельности:

межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги;

постановка на кадастровый учет муниципальных дорог;

формирование муниципальных дорог;

оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность;

изготовление паспортов муниципальных дорог;

ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния;

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов муниципального образования.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

В качестве источника финансирования Программы предусматриваются средства краевого и районного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составит 96961,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств районного бюджета – 15992,3 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 193,0 тыс. руб.;

в 2022 году – 3 696,2 тыс. руб.;

в 2023 году – 511,7 тыс. руб.;

в 2024 году – 2197,2 тыс. руб.;

в 2025 году – 9394,2 тыс. руб.

в за счет средств краевого бюджета – 80969,5 тыс. рублей, из них:

в 2021 году – 0,00 тыс. руб.;

в 2022 году – 1 904,4 тыс. руб.;

в 2023 году – 1 193,9 тыс. руб.;

в 2024 году – 6903,5 тыс. руб.;

в 2025 году – 70967,7 тыс. руб.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджетов на очередной финансовый год.

Основанием для финансирования программных мероприятий является: муниципальные контракты и договоры, заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оплата поставок, работ, услуг осуществляется на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих выполнение поставок (работ, услуг).

Объем финансированных ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлен в приложении 3 к Программе.

- Состав, формы и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Ответственный исполнитель Программы подготавливает ежеквартальные и годовой отчет о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в отдел по экономике и инвестициям управления Администрации Шелаболихинского района по экономике:

- мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется один раз в полугодие. Объектом мониторинга  является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы (Постановление от 27.12.2021 № 597);

- ежегодно отчеты и сведения о выполнении мероприятий Программы.

Кроме того, ответственным исполнителем Программы отчеты и сведения о выполнении мероприятий Программы предоставляются по запросу исполнительным органам государственной власти и другим уполномоченным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Методика оценки эффективности Программы

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы являются тенденции социально-экономического развития поселений, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств районного бюджета их целевому назначению.

Ответственный исполнитель Программы отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике. Ответственный исполнитель проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса реализации и ежегодно готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

Заведующий отделом по ЖКХ

управления Администрации

района по экономике                                                                                    Н.Д. Ивкина

Приложение 1 к Программе

Перечень мероприятий Программы

| № п/п |  | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: Развитие дорожной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное развитие и скоординированное взаимодействие с иными сферами жизнедеятельности поселений |  | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | 193,0 | 5600,6 | 1705,6 | 9100,7 | 80361,9 | 96961,8 | Итого |
|  |  |  |  |  | 193,0 | 3 696,2 | 511,7 | 2197,2 | 9394,2 | 15992,3 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 1 904,4 | 1 193,9 | 6903,5 | 70967,7 | 80969,5 | Краевой бюджет |
| 2. | Задача № 1. Оформление муниципальных дорог в муниципальную собственность |  | 2022-2023 годы | Администрация района. Администрации сельсоветов. | 173,0 | 286,4 | - | - | - | 459,4 | Всего |
| 3. | Мероприятие 1.2. Формирование паспортов муниципальных дорог 4000 руб. 1 км. Межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги в селах района (1 км – 8500 руб.) 222,7х8500 = 1893,0 тыс. (135,0 тыс. руб.) |  | 2021-2023 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 173,0 | 286,4 |  | - | - | 459,4 | Районный бюджет |
|  | с. Иня 15,9 (вся протяженность) |  |  |  | - | 52,8 |  | - | - | 52,8 |  |
|  | с. Новообинцево 11,5 с. Малиновка 2,0 (вся протяженность) |  |  |  | - | 54,0 |  | - | - | 54,0 |  |
|  | с. Макарово 11,3 (вся протяженность) |  |  |  | - | 45,2 |  | - | - | 45,2 |  |
|  | с. Шелаболиха 53,2 (вся протяженность) |  |  |  | 173,0 | - |  | - | - | 173,0 |  |
|  | с. Кучук 18,7 |  |  |  | - | 26,4 |  | - | - | 26,4 |  |
|  | с. Батурово 7,5 |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | с. Сибирка 4,2 |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | с. Верх – Кучук 12,45 |  |  |  | - | 21,8 |  | - | - | 21,8 |  |
|  | с. Ивановка 5,15 |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | с. Крутишка 13,1 |  |  |  | - | 32,8 |  | - | - | 32,8 |  |
|  | с. Быково 1,9 |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | п. Подгорный 2,6 |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | с. Чайкино 3,2 |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | с. Киприно 22,0 |  |  |  | - | 28,6 |  | - | - | 28,6 |  |
|  | с. Селезнево 6,0 |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | с. Новоселовка 2,4 |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | с. Омутское 9,1 |  |  |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | с. Ильинка 14,795 |  |  |  | - | 24,8 |  | - | - | 24,8 |  |
|  | с. Луговое 3,605 |  |  |  | - |  |  | - | - | - |  |
| 4. | Мероприятие: 1.3. Межевание земельных участков, на которых расположены муниципальные дороги в селах района (1 км – 8500 руб.) 222,7х8500 = 1893,0 тыс. |  | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | - | 0 | Районный бюджет |
| 5. | Задача № 2. Выполнение работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту улично–дорожной сети муниципальных дорог Шелаболихинского района. |  | 2021-2025 годы | Администрация Шелаболихинского района. | 20,0 | 5314,2 | 1705,6 | 9100,7 | 1588,3 | 17728,8 | Всего к оплате |
|  |  |  |  |  | 20,0 | 3 409,8 | 511,7 | 2197,2 | 1588,3 | 7727,0 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  | - | 1904,4 | 1193,9 | 6903,5 | - | 10001,8 | Краевой бюджет |
| 6. | Мероприятие: 2.1. Проверка достоверности сметной документации на парковку и тротуар в с. Кучук Шелаболихинского района – 10,0 тыс. р (2022 г.) Разработка сметной документации по объекту ; «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Шелаболиха, Шелаболихинского района по ул. Ленина № 107 до дома № 147Б» 15,0 тыс. руб. |  | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. Администрация Кучукского сельсовета. | 10 | - | - | 15,0 |  | 25,0 | Районный бюджет |
| 7. | Мероприятие: 2.2. Проверка достоверности сметной стоимости ремонта определенного участка муниципальной дороги |  | 2021-2025 годы | Администрация района. Администрация сельсовета. | 10 | - | - | - | - | 10,0 | Районный бюджет |
| 8. | Мероприятие: 2.3. Нанесение дорожной разметки на дорогах местного значения на территории Шелаболихинского сельсовета |  | 2024 – 2025 годы | Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета | - | - | - | 365,5 | 343,4 | 708,9 | Районный бюджет |
| 9. | Мероприятие: 2.4. Покрытие из органоминеральной смеси по улично-дорожной сети с. Крутишка (Школьный маршрут) от ул. Заречная дом 38 до ул. Школьная дом 3, ремонт асфальтобетонного покрытия улично – дорожной сети по школьному маршруту с. Кучук, от ул. Михайлова № 54 до ул. Михайлова № 42 (школа). «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети с. Кучук от ул. Михайлова дом № 42 (школа) до ул. Михайлова дом № 9 |  | 2022 год | Администрация района. Администрация Кучукского и Крутишинского сельсоветов | - | 1387,4 | - | - |  | 1387,4 | Районный бюджет |
| 10. | Мероприятие: 2.5. Отчистка дорог от снега |  | 2022 год | Администрация района | - | 34,8 | - | - | 1583,9 | 1618,7 | Районный бюджет |
| 11 | Мероприятие: 2.6. «Ремонт дороги по ул. Школьная в с. Быково Шелаболихинского района Алтайского края» |  | 2022 год | Администрация Шелаболихинского района. Крутишинский сельсовет. | - | 1025,3 | - | - | - | 1025, 3 | Всего |
|  |  |  |  |  | - | 771,5 | - | - | - | 771,5 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | - | 253,8 | - | - | - | 253,8 | Районный бюджет |
| 12 | Мероприятие: 2.7. «Ремонт дороги по ул. Обская в с. Сибирка Шелаболихинского района Алтайского края» |  | 2022 год | Администрация района. Администрация Кучукского сельсовета | - | 1481,0 | - | - | - | 1481,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | - | 1132,9 | - | - | - | 1132,9 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | - | 348,1 | - | - | - | 348,1 | Районный бюджет |
| 13 | Мероприятие: 2.8. Проверка сметной документации на ремонт асфальто-бетонного покрытия в с Кучук (10,0 + 10,0 руб.) Проверка достоверности сметной документации ремонт асфальто-бетонного покрытия в по ул. Кирова и ул. Пионерский с. Шелаболиха (10,0 + 10,0 руб.) |  | 2023-2024 | Администрация Шелаболихинского района. Кучукский сельсовет | - | 40,0 | - | - | - | 40,0 | Районный бюджет |
| 14 | Мероприятия: 2.9. Работы по расчистке дорог от снега на р. Обь в с. Шелаболихе Шелаболихинского района |  | 2022 год | Администрация района | - | 16,5 | - | - | - | 16,5 | Районный бюджет |
| 15 | Мероприятие: 3.3.. «Ремонт дороги по ул. Орловская и пер. Школьный в с. Макарово Шелаболихинского района Алтайского края. |  | 2023 год | Администрация района. Администрация Макаровского сельсовета | - | - | 1596,2 | - | - | 1596,2 | Всего |
|  |  |  |  |  | - | - | 1193,9 | - | - | 1193,9 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | - | - | 402,3 | - | - | 402,3 | Районный бюджет |
| 16 | Мероприятие. 3.4. Подключение светофорной матрицы Т7 в населенных пунктах Шелаболихинского района Алтайского края. |  | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Сельсоветы Шелаболихинского района | - | - | - | 240,0 | 200,0 | 440,0 | Районный бюджет |
| 17 | Мероприятие: 3.5. Разработка локально сметной документации на «Ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Батурово, Шелаболихинского района Алтайского края» (Школьный маршрут) |  | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Администрация Кучукского сельсовета Шелаболихинского района |  |  |  | 55,0 |  | 55,0 | Районный бюджет |
| 18 | Мероприятие: 3.6. Проверка достоверности сметной документации по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Батурово, Шелаболихинского района Алтайского края» (Школьный маршрут) |  | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Администрация Кучукского сельсовета Шелаболихинского района |  |  |  | 8,9 |  | 8,9 | Районный бюджет |
| 19 | Мероприятие. 3.7. Приобретение светофорной матрицы Т7 с. Новообинцево |  | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Новообинцевский сельсовет | - | - | - | 27,0 | - | 27,0 | Районный бюджет |
| 20. | Мероприятие. 3.8. Поверка достоверности по объекту: «Ремонт улично–дорожной сети в Шелаболихинском районе с. Шелаболиха по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Ленина 107 до ул. Ленина 146Б», |  | 2023 год | Администрация Шелаболихинского района. | - | - | 15,0 | - | - | 15,0 | Районный бюджет |
| 21. | Мероприятие. 3.9. Проектные работы по объекту: «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети по ул. Ленина 107 до ул. Ленина 146Б в с. Шелаболиха Шелаболихинского района Алтайского края» (29,7 руб.) |  | 2023 год | Администрация Шелаболихинского района. | - | - | 29,7 | - |  | 29,7 | Районный бюджет |
| 22. | Мероприятие: 4.0. Оплата за проектные работы «АлтайИндорПроект» по объекту: «Обустройство пешеходной зоны по ул. Новая» |  | 2022 | Администрация Шелаболихинского района | - | 35,6 | - | - | - | 35,6 | Районный бюджет |
| 23. | Мероприятие: 4.1. Оплата за проект сметной документации по объекту «Обустройство пешеходной зоны по ул. Новая в с. Шелаболиха» (23,9 руб.) Оплата за проект по объекту ремонт асфальто-бетонного покрытия с. Шелаболиха ул. Солнечная (тротуар) (23,9 руб. ) Оплата за проект сметной документации по объекту «Ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул. Пионерский и ул. Кирова в с. Шелаболиха» (23,9 руб.) |  | 2022 | Администрация Шелаболихинского района | - | 71,7 | - | - | - | 71,7 | Районный бюджет |
| 24. | Мероприятие:4.2. Софинансирование по объекту: «Ремонт асфальто-бетонного покрытия в с. Шелаболиха ул. Ленина, пер Пионерский Шелаболихинского района Алтайского края» |  | 2022 | Администрация Шелаболихинского района | - | 1221,9 | - | - | - | 1221,9 | Районный бюджет |
| 25. | Мероприятие: 4.3. Проектные работы по объекту «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в с. Шелаболиха, проезд Сибирский» № 11 (29,7 руб.+ 15,0 руб.). Проверка достоверности сметной документации по объекту: «Ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в с. Шелаболиха, проезд Сибирский» № 11 (15,0 руб.+5) |  | 2023 год | Администрация Шелаболихинского района | - | - | 64,7 | - | - | 64,7 | Районный бюджет |
| 26. | Мероприятия: 4.4. Ремонт дорожного полотна в с. Ивановка (из них внебюджет – 182,0) |  | 2023 год | Администрация Шелаболихинского района. Администрация Верх-Кучукского сельсовета | - | - | - | 1424,0 | - | 1424,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 335,1 | - | 335,1 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 1088,9 | - | 1088,9 | Краевой бюджет |
| 27. | Мероприятия: 4.5. Ремонт дорожного полотна в с. Макарово (из них 200,5 внебюджет) |  | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Администрация Макаровского сельсовета | - | - | - | 1536,0 | - | 1536,0 | Всего |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 366,0 | - | 366,0 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 1170,0 | - | 1170,0 | Краевой бюджет |
| 28. | Мероприятия: 4.6. Ремонт дорожного полотна в с. Крутишка (из них 414,5 внебюджет) |  | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района. Администрация Крутишинского сельсовета | - | - | - | 1944,7 | - | 1944,7 | Всего |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 644,7 | - | 644,7 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  | - | - | - | 1300,0 | - | 1300,0 | Краевой бюджет |
| 29. | Мероприятие. 4.7. Внесение изменений в дорожную карту по населенным пунктам Шелаболихинского района |  | 2024 год | Администрация Шелаболихинского района | - | - | - | 140,0 | - | 140,0 | Всего |
| 1. | Сельсовет Ильинка |  |  |  | - | - | - | 25,0 | - | 25,0 | Районный бюджет |
| 2. | Сельсовет Киприно |  |  |  | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |  |
| 3. | Сельсовет Макарово |  |  |  | - | - | - | 20,0 | - | 20,0 |  |
| 4. | Сельсовет Шелаболиха |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Сельсовет Крутишка |  |  |  | - | - | - | 35,0 | - | 35,0 |  |
| 6. | Сельсовет Кучук |  |  |  | - | - | - | 30,0 | - | 30,0 |  |
| 7. | Сельсовет Иня |  |  |  | - | - | - | 15,0 | - | 15,0 |  |
| 8. | Сельсовет Новообинцево |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 20. | Мероприятие. 4.7. Разработка проектно-изыскательной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Шелаболиха Шелаболихинского района по пер. Садовый». |  | 2024 год | Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета |  |  |  | 3344,6 | 20,0 | 3364,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3344,6 |  | 3344,6 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | Районный бюджет |
| 31. | Мероприятие: 4.8 Ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Шелаболиха проезд сибирский до трассы (детский сад «Золотая рыбка»), ул. Ленина |  | 2025 год | Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета |  |  |  |  | 14756,7 | 14756,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,5 | 147,5 | Районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14609,2 | 14609,2 | Краевой бюджет |
| 32. | Мероприятие: 4.9 Ремонт автомобильной дороги по пер. Садовый |  | 2025 год | Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета Администрация района. Администрация Шелаболихинского сельсовета |  |  |  |  | 50899,6 | 50899,6 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50390,7 | 50390,7 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,9 | 508,9 | Районный бюджет |
| 33. | Мероприятие: 5.0 Ремонт дороги в с. Батурово 1,700 км. (смета) |  | 2025 год | Администрация района. Администрация Кучукского сельсовета |  |  |  |  | 119,7 | 119,7 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,7 | 119,7 | Районный бюджет |
| 34. | Мероприятие: 5.1 Приобретение дорожных знаков |  | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 448,8 | 448,8 | Районный бюджет |
| 35. | Мероприятие: 5.2 Ямочный ремонт дорожного полотна |  | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 460,0 | 460,0 | Районный бюджет |
| 36. | Мероприятие: 5.3. Выполнение работ по установке пешеходных ограждений в районе общеобразовательных учреждений 16 шт. х 6700 = 107200 – (цена 2024 года) |  | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 139,3 | 139,3 | Районный бюджет |
| 37. | Мероприятие: 5.4. Выполнение работ по установке искусственной неровности С. Кучук рядом со школой С. Шелаболиха пр. Сибирский дет сад Золотая рыбка |  | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 0 | 0 | Районный бюджет |
| 38. | Мероприятие: 5.5. Перерасчет сметной документации по объекту: «Ремонт асфальтобетонного покрытия от ул. Ленина 107 до ул. Ленина 146Б (осталось 478 метров)- -4032,0+500,00=4532,0*1%+ стройконтроль |  | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | Районный бюджет |
| 39. | Мероприятие: 5.6. Установка остановочного павильона в с. Ивановка |  | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 | Районный бюджет |
| 40. | Мероприятие: 5.7. Проекты организации местных инициатив) |  | 2025 год | Администрация Шелаболихинского района |  |  |  |  | 9631,0 | 9631,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5967,8 | 5967,8 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3663,2 | 3663,2 | Районный бюджет |

Заведующий отделом по ЖКХ

управления Администрации района по экономике                                                                                                       Н.Д. Ивкина

Приложение № 2 к Программе

Сведения об индикаторах Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района» на 2021 – 2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования муниципального значения | М2 | 1200 | 8367 | 4518 |  | 7614 | 8715 | 1200 | 5000 |
| 2 | Доля автомобильных дорог оформленных в муниципальную собственность | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 90 | 100 |

Заведующий отделом по ЖКХ

управления Администрации района по экономике                                                                                                       Н.Д. Ивкина

Приложение № 3 к Программе

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 193,0 | 5600,6 | 1705,6 | 9100,7 | 80361,9 | 96961,8 |
| за счет средств районного бюджета | 193,0 | 3696,2 | 511,7 | 2197,2 | 9394,2 | 15992,3 |
| За счет средств краевого бюджета | 0,00 | 1904,4 | 1193,9 | 6903,5 | 70967,7 | 80969,5 |

Заведующий отделом по ЖКХ

управления Администрации района по экономике                                                                                                       Н.Д. Ивкина