
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» августа 2026 г.                                                                                                     № 451 
с. Шелаболиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 28.09.2020 № 397 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Шелаболихинского района Алтайского края»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и законом Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», частью 1 статьи 51 Устава района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации района от 28.09.2020 № 397 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Шелаболихинского района Алтайского края» следующего содержания: приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике.
Приложение: Реестр многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Шелаболихинского района Алтайского края, на 3 л. в 1 экз.


Глава района                                                                                                 А.Н. Шушунов
	Приложение 
к постановлению Администрации района 
от 12.08.2026 № 451



РЕЕСТР
многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Шелаболихинского района Алтайского края

	
	

	
	
	

	№
	Адрес многоквартирного дома
	Планируемый перечень работ 
по капитальному ремонту

	2014-2016 

	1
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 5
	ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения

	2
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 7
	ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения

	2017-2019

	1
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 10
	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения.

	1
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 14
	ремонт общедомовых инженерных систем теплоснабжения.

	2
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 16
	ремонт общедомовых инженерных систем теплоснабжения.

	3
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 18
	ремонт общедомовых инженерных систем теплоснабжения.

	2020-2022 

	1
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 12
	ремонт общедомовых инженерных систем теплоснабжения.

	2023-2025

	1
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая 18
	ремонт общедомовых инженерных систем тепло снабжения.

	2
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 10
	ремонт фундамента, ремонт фасада

	3
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 14
	ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента; ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения

	4
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 16
	 ремонт фундамента; ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения

	5
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 18
	ремонт фундамента

	2026-2028 

	1
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 10
	ремонт крыши

	2
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 12
	ремонт крыши

	3
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 14
	ремонт крыши;ремонт внутридомовых систем водоснабжения

	4
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 16
	ремонт крыши;ремонт внутридомовых систем водоснабжения

	5
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 18
	ремонт крыши;ремонт внутридомовых систем водоснабжения

	6
	с. Шелаболиха, ул. Строительная,1
	ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения

	2029-2031 

	1
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 11
	ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения

	2
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 12
	ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения

	3
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 16
	ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения

	4
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 7
	ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения

	5
	с. Шелаболиха, ул. Строи-тельная,1
	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

	2032-2034

	1
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 10
	ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения

	2
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 12
	ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения.

	3
	с. Шелаболиха, ул. Строи-тельная,1
	ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения

	2035-2037 

	1
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 11
	ремонт общедомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения

	2
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 12
	ремонт общедомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения

	3
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 14
	ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

	4
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 16
	ремонт общедомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения

	5
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 18
	ремонт общедомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения

	6
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 7
	ремонт общедомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения

	7
	с. Шелаболиха, ул. Строи-тельная,1
	ремонт фасада

	2038-2040

	1
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 5
	ремонт фундамента, ремонт фасада

	2
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 7
	ремонт фундамента, ремонт фасада

	3
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 11
	ремонт фундамента, ремонт фасада

	4
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 14
	ремонт фундамента, ремонт фасада

	5
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 16
	ремонт фундамента, ремонт фасада

	6
	с. Шелаболиха, ул. 50 лет Алтая, 18
	ремонт фундамента, ремонт фасада

	7
	с. Шелаболиха, ул. Строи-тельная,1
	Ремонт крыши

	2041-2043 

	1
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 14
	ремонт общедомовых инженерных систем водоотведения

	2
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 16
	ремонт общедомовых инженерных систем водоотведения

	3
	с. Крутишка, ул. Совхозная, 18
	ремонт общедомовых инженерных систем водоотведения

	
	




Заведующий отделом по ЖКХ, 
управления Администрации района 
по экономике                                                                                                Н.Д. Ивкина
                                 








